Tomorrow班
進捗報告
メンバー
片山・丸中・水野・三上・横山

---
今週の進捗の概要
- 浮動小数点命令を決定
- コア
- コンパイラ
- FPU
- シュミレータ
- CEO

---
浮動小数命令
- （四則）演算命令
  - neg.s, add.s, sub.s, mul.s, div.s, sqrt.s,abs.s
  - 普通の浮動小数点命令
- ロードストア
  - ｌｗｃ，ｓｗｃ,mov.s
  - 浮動小数レジスタ版ロード、ストア
- 比較
  - C.EQ.S 、C.OLT.S	、C.OLE.S
  - ２つのレジスタと判定条件を与え、それが真なら条件レジスタ（FCSR)にセットそうでなければセットしない

---
浮動小数点命令
- 条件分岐
  - BCT,BCF
  - FCSRの番号を与え、それがセットされていればジャンプする（BCTの場合。BCFはその逆）
- 整数浮動小数点変換
  - ROUND.W（float_to_int)、CVT.S(int_to_float)

---
コア係（丸中）
- Fibが実機で動いた（手書きのアセンブラ、コンパイラのコード両方）
- 命令をRS232Cから読み込んで実行できるようにした。
- 命令セットのwikiを書いた。（超絶見やすい）
- FPUのfadd, fsub, fmul, 浮動小数点分岐,lwc, swcの実装中
- ISEがinternal error からsegmentation faultした
  - 解決（ISEのバグだった）
- 来週からは残ったFPUを組み込みつつ、実機動作確認に入る

---
コンパイラ（片山）
- Fib をコンパイルしたアセンブラが、実機コアで動いた
- 整数演算のテストをmin-caml付属のテストコードでテスト←CEOがやってくれました
- 浮動小数点命令の対応
- 来週はシュミレーターでテスト、動作確認、デバッグ

---
FPU（水野）
- Fmul完成(3クロック）
- Fadd３クロックにしようとしたけど４クロック
- Finvとりかかり中
- 来週はFinvを動かす

---
シュミレータ係（三上）
- Io命令LUI、Shift命令のOpcode変更
- ｊｒ命令のバグ修正
- 浮動小数点命令の対応
- 来週からはデバッグ機能の追加、高速化などの実装にとりかかる

---
CEO（横山）
- VHDLでitofを書いた
- コンパイラとアセンブラのテスト
- アセンブラ
  - コアのopcode変更に追従
  - SET、SETL疑似命令を追加
  - ある命令に2つ以上ラベルが付されている場合に対応
- 来週からはアセンブラの浮動小数点命令追加

---
全体概要
- 多少の遅れ（１０日ほどの遅れ）
- 今月中の完動を目指す

---
ご清聴ありがとうございました